0601豪雨災害搶修險工程辦理情形

1. 本次0601豪雨造成堤防、護岸破損、擋土牆傾倒等災害，水利署第二、三、四、五、七、十河川局目前由搶修(險)開口合約廠商進行共計**19件搶險**(20,199千元)、**23件搶修**(92,500千元)等工程。
2. 搶險工程19件至**6月15日**已全數完成。**經查尼莎颱風、海棠颱風尚無造成損害擴大。**
3. 搶修工程23件至**8月25日**已全數完成。

表1 搶修工程統計表

局別

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 | 二河局 | 三河局 | 四河局 | 五河局 | 七河局 | 十河局 | 合計(件) |
| 未完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已完成 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 23 |
| 小計 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 23 |