經濟部水利署

查核105年度原始憑證留存民間團體案件紀錄

一、查核計畫(案件)

(一)類別：捐助

(二)名稱：蓄水建造物更新及改善計畫(第二期)

(三)受查機關名稱：臺灣嘉南農田水利會

(四)原始憑證留存機關名稱：臺灣嘉南農田水利會

二、計畫(案件)執行期間及完成情形

| 項次 | 工程名稱 | 執行期程 | 完成情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫 | 103.10.18～ 105.02.28 | 已完成 |
| 2 | 內埔子水庫風災復建工程(土木部分) | 104.05.30～ 105.08.24 | 已完成 |
| 3 | 104年度烏山頭水庫大壩下游坡面改善工程 | 105.01.18～ 106.02.28 | 跨年度預算 執行(已完成，估驗結算中) |
| 4 | 105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程 | 105.07.03～ 105.11.29 | 已完成 |
| 5 | 德元埤水庫水文監測系統更新改善工程 | 105.08.24～ 105.12.08 | 已完成 |
| 6 | 六甲斷層後續調查及烏山頭水庫壩體安全改善設計 | 105.09.23～ 106.11.15 | 跨年度預算執行中 |
| 7 | 內埔子水庫第4次安全評估計畫 | 105.03.11～ 106.01.30 | 跨年度預算 執行(已完成，估驗結算中) |
| 8 | 白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地工程) | 105.05.18～ 105.12.01 | 已完成 |
| 9 | 虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修護工程 | 105.06.21～ 105.07.31 | 已完成 |
| 10 | 105年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程 | 105.07.10～ 105.11.15 | 已完成 |
| 11 | 105年度德元埤水庫蓄水範圍(白鷺鷥坑0+000~0+300)改善治理工程 | 105.10.08～ 106.01.30 | 跨年度預算 執行(已完成，估驗結算中) |
| 12 | 白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程 | 105.10.02～ 105.12.22 | 已完成 |
| 13 | 白河水庫蓄水範圍(六溪里)護坡改善治理工程 | 105.11.18～106.01.06 | 跨年度預算 執行(已完成，估驗結算中) |
| 14 | 105年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑段75地號)護岸修復工程 | 105.11.11～106.01.24 | 跨年度預算 執行(已完成，估驗結算中) |
| 15 | 105年度德元埤水庫堤壩(0+590~0+690)邊坡緊急改善工程 | 105.12.03～106.01.18 | 跨年度預算 執行(已完成，估驗結算中) |

三、經費編列、核定、撥付及賸餘款繳回情形    (單位：元)

| 項次 | 工程名稱 | 經費編列 | 經費核定 | 累計 撥付數 | 賸餘款(含違約金等) 繳回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫 | 5,455,000 | 4,364,000 | 4,364,000 | 41,436 |
| 2 | 內埔子水庫風災復建工程(土木部分) | 7,020,579 | 5,616,463 | 5,616,463 | 96,281 |
| 3 | 104年度烏山頭水庫大壩下游坡面改善工程 | 36,095,193 | 29,144,104 | 29,144,104 | - |
| 4 | 105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程 | 12,000,000 | 9,802,553 | 9,802,553 | 96,922 |
| 5 | 德元埤水庫水文監測系統更新改善工程 | 1,500,000 | 1,099,532 | 1,099,532 | 16,580 |
| 6 | 六甲斷層後續調查及烏山頭水庫壩體安全改善設計 | 18,000,000 | 10,431,768 | 6,259,059 | - |
| 7 | 內埔子水庫第4次安全評估計畫 | 2,800,000 | 2,166,154 | 2,166,154 | - |
| 8 | 白河水庫淤積浚渫(配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地工程) | 6,500,000 | 3,625,914 | 3,625,914 | 49,004 |
| 9 | 虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修護工程 | 7,321,000 | 5,166,146 | 5,166,146 | 28,036 |
| 10 | 105年度烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程 | 7,500,000 | 4,509,077 | 4,509,077 | 303,366 |
| 11 | 105年度德元埤水庫蓄水範圍(白鷺鷥坑0+000~0+300)改善治理工程 | 9,000,000 | 6,160,969 | 6,160,969 | - |
| 12 | 白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程 | 5,000,000 | 4,751,758 | 4,751,758 | 103,067 |
| 13 | 白河水庫蓄水範圍(六溪里)護坡改善治理工程 | 2,750,000 | 2,649,753 | 2,384,776 | - |
| 14 | 105年度烏山頭水庫蓄水範圍(南勢坑段75地號)護岸修復工程 | 4,000,000 | 3,053,466 | 3,053,466 | - |
| 15 | 105年度德元埤水庫堤壩(0+590~0+690)邊坡緊急改善工程 | 1,500,000 | 678,401 | 678,401 | - |

四、查核事項：

抽核8件原始憑證保管及執行情形。

五、查核結果

(一)德元埤、鹽水埤等水庫第4次安全評估計畫：變更後委託總經費545萬5,000元，中央補助80%為436萬4,000元，本署累計核撥436萬4,000元，嘉南水利會撥付廠商528萬5,000元，累計核銷數為432萬2,564元，本委託服務已完成並辦理決算，工程決算經費為540萬3,206元（補助經費80%部分為432萬2,564元），該會已繳回工程賸餘款4萬1,436元。

(二)內埔子水庫風災復建工程（土木部分）：變更後工程總經費702萬579元，中央補助80%為561萬6,463元，本署已核撥561萬6,463元。嘉南水利會撥付廠商工程款626萬464元、空污費1萬6,702元及設計監造費47萬5,795元，累計核銷數為552萬182元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為690萬228元（補助經費80%部分為552萬182元），該會已繳回工程賸餘款9萬6,281元。

(三)105年度白河水庫洩洪廣播系統更新改善工程：發包總經費980萬2,553元（中央全額補助），本署累計核撥980萬2,553元。嘉南水利會撥付廠商工程款930萬元及空污費2萬4,800元，累計核銷數為970萬5,631元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為970萬5,631元，該會已繳回工程賸餘款9萬6,922元。

(四)德元埤水庫水文監測系統更新改善工程：發包總經費137萬4,416元，中央補助80%為109萬9,532元，本署累計核撥109萬9,532元。嘉南水利會撥付廠商工程款129萬5,000元及空污費4,317元，累計核銷數為108萬2,952元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為135萬3,691元（補助經費80%部分為108萬2,952元），該會已繳回工程賸餘款1萬6,580元。

(五)白河水庫淤積浚渫（配合嘉義縣民雄鄉運動公園整地）工程：發包總經費362萬5,914元（中央全額補助），本署累計核撥362萬5,914元。嘉南水利會撥付廠商工程款335萬元及空污費10萬6,720元，累計核銷數為357萬6,910元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為357萬6,910元，該會已繳回工程賸餘款4萬9,004元。

(六)虎頭埤水庫0206美濃地震大壩緊急修護工程：變更後工程總經費645萬7,682元，中央補助80%為516萬6,146元，本署累計核撥516萬6,146元。嘉南水利會撥付廠商工程款622萬2,494元及設計監造費88萬5,692元，累計核銷數為516萬6,146元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為721萬5,565元（中央補助經費部分為516萬6,146元），該會已繳回瀝清混凝土刨除料折價款5,760元及逾期違約金2萬2,276元(合計2萬8,036元)。

(七)105年度烏山頭水庫放淤（水力抽泥）工程：發包總經費563萬6,346元，中央補助80%為450萬9,077元，本署已核撥450萬9,077元。嘉南水利會撥付廠商工程款476萬7,000元、空污費1萬2,712元及放淤濃度監測採樣費25萬4,603元，累計核銷數為420萬5,711元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為525萬7,139元（補助經費80%部分為420萬5,711元），該會已繳回工程賸餘款30萬3,366元。

(八)白河水庫溢洪道閘門及吊門機組設備更新改善工程：發包總經費475萬1,758元(中央全額補助)，本署已核撥475萬1,758元。嘉南水利會撥付廠商工程款448萬元及空污費1萬1,947元，累計核銷數為464萬8,691元，本工程已完工並辦理決算，工程決算經費為464萬8,691元，該會已繳回工程賸餘款10萬3,067元。

六、查核結論

(一)已辦理完成之工程，請善盡維護管理工作，以發揮其效益。

(二)跨年度執行尚未完工部分，請積極辦理及續完成核銷結案，如有賸餘款應速繳回。

查核人員：

主計室：賴宜靚

水源經營組：邱振義

查核日期：106年2月21日