經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：研商產業穩定供水策略第3次推動會議

貳、會議日期：107年7月4日(星期三)下午2時整

叁、會議地點：本署臺北辦公區第1會議室

肆、主持人：鍾副署長朝恭(陳總工程司肇成代)

伍、記錄人：楊健邦

陸、出席單位及人員：(如附簽名冊)

柒、主持人致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、報告事項：

案由一：歷次決議辦理情形。

決  議：歷次決議3案均解除列管(詳后附表1)，相關工作請納入後續持續控管推動。

案由二：「產業穩定供水策略行動方案」控管工作辦理情形。

決  議：

- 各項穩供水方案工作請增列目標及近期里程碑，以利管考追蹤。

- 案號3-5，高屏水井新鑿案，因地方反對無法施作之6口水井，請台水公司儘速研提替代方案因應。

- 案號3-16，加強用水查核工作辦理情形，請本署水源經營組將工作量化及補充辦理期程。

- 各項工作請持續趕辦，並定期填報進度，務必依期程完成。

拾、討論事項：

案由一：白河水庫後續更新改善等6件計畫分工作業。

決  議：

- 白河水庫後續更新改善、曾文南化聯通管及離島地區供水改善計畫第二期、桃園支援新竹幹管及翡翠原水管工程等5件計畫已奉行政院核定，請相關單位依核定計畫及函示意見辦理，並提早展開作業準備，務必如期如質完成。

- 玉峰堰產業用水專管工程計畫預估近期亦將可奉行政院核定，屆時請台水公司依核定計畫及函示意見辦理。

案由二：農業節水推動進展。

決 議：

- 請農委會依行政院106年11月穩定供水記者會宣示四大策略之農業節水目標(每年節水8億噸)，儘速展開各項工作，節水工作成效並請量化。

- 為提高枯水期農業節水，請本署水源經營組與農委會洽商推動水資源競用區水庫灌區推動一期作轉旱作。

拾壹、臨時動議

案 由：案號03-18鼓勵工業用水循環利用之年度目標修正案。

決 議：請工業局、科學園區管理局及本署保育事業組，依國家發展委員會107年6月13日檢討會議決議，就案號3-18鼓勵工業用水循環利用工作之年度目標節水效益予以量化。

拾貳、散會。

附表1、前次會議決議事項辦理情形及裁示事項

| 前次會議決議事項 | 辦理情形 | 裁示事項 |
| --- | --- | --- |
| 「產業穩定供水行動方案」(草案)請依各與會單位加以補充修正，並陳報經濟部及行政院核定後據以推動；另開源、節流、調度及備援等4大供水策略項下相關策進作為，經會議討論已確定所訂里程碑，請各部會主、協辦單位全力積極推動相關工作。 | 「產業穩定供水策略行動方案」已彙整各主辦單位所訂相關計畫里程碑，陳報經濟部核定，並函送各單位據以推動。 | 解除列管。 |
| 國家發展委員會已於行政院政府計畫管理資訊網(GPMnet)建立「加速解決產業投資『五缺』策略列管具體作法辦理情形表」，請各部會主、協辦單位依限上網填報辦理情形，以利陳報審核。 | 各部會主、協辦均依限上網填報相關計畫辦理情形，感謝大家配合。 | 解除列管。 |
| 各單位會後如尚有意見，請於3月9日前提送水利署彙整補充修正草案內容。 | 各單位已提供相關意見參考，「產業穩定供水策略行動方案」已彙整各主辦單位所訂相關計畫里程碑，陳報經濟部並奉核定函送各單位據以推動。 | 解除列管。 |